| Control de Versiones: Acta de Aceptación del Entregable del Servicio Nro. D024000 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Versión | Estado  (Borrador, Revisión, Aprobada) | Elaborada por  (Nombre Apellido) | Aprobada por  (Nombre Apellido) | Fecha  (dd/mm/aaaa) |
| 1 |  | Daniel Hernández Vásquez | Luis Muga Ampuero | 11/10/2012 |

| Información General | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cliente | Manuel Saenz | | | |
| Nombre de la fase | Iteración 1 | | | |
| Nombre del entregable | Acta de Entregables correspondiente a la iteración N°1 | | | |
| Responsable de la ejecución del entregable | | Luis Muga Ampuero | | |
| Inicio de la ejecución del entregable | | 03/09/2012 | Término de la ejecución del entregable | 30/09/2012 |
| Cantidad de días de ejecución del entregable | | 8 | Cantidad de horas de ejecución del entregable | 70 |
| Fecha de la reunión de aceptación del entregable | | 12 de Octubre del 2012 | | |

| Resumen Ejecutivo |
| --- |
| El Entregable de la Iteración N° 1, cuenta con lo siguiente:   * Plan de Proyecto * Cronograma detallado de Actividades * Actas de Reuniones Externas * Registros de Riesgos * Modelo de Base de Datos * Desarrollo de Prototipos de Interfaces * Presentación del Kick off Externo Inicial.   Por medio del presente documento se da constancia de que todos los documentos fueron elaborados y presentados al cliente en la fecha programada. |

| Observaciones Adicionales |
| --- |
| * Esta acta es el punto de inicio para la puesta en marcha de la iteración número 2, que tendrá una duración aproximada de 28 días. * Si hubiera nuevas solicitudes por parte del cliente estas formaran parte de la iteración 2, previamente deberá de llenar el acta de solicitudes necesaria. |

| Declaración de la Aceptación Formal |
| --- |
| Mediante este documento se deja constancia que el entregable F.DEV90.AE.01 ejecutado por la fábrica **DEV90++.** ha sido aceptado y aprobado por el Cliente **PDS1** , de este modo queda constancia que se da por terminado el entregable. |

| Distribuido y Aceptado  Stakeholders del servicio. | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Cargo | Fecha | Firma |
| Luis Muga Ampuero | Jefe de Proyectos de DEV90++ | 12/10/2012 |  |
| Antonio Salinas Francia | Analista Funcional del Proyecto SGTP | 12/10/2012 |  |
| Daniel Hernández Vásquez | Analista de Calidad del proyecto SGTP | 12/10/2012 |  |
| Diego Chávez Pérez | Documentador del proyecto SGTP | 12/10/2012 |  |

| Firma de Aceptación del Entregable  Aprobación del representante del cliente. | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Cargo | Fecha | Firma |
| Manuel Saenz | Gerente General de la Empresa PDS1 | 12/10/2012 |  |